Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie

części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

| Zamawiający: - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19 | tel./fax: +48 44 724 22 92 e-mail: jrp@zgwk.pl www.zgwk.pl |

|  | Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/16 |
| --- | --- |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu zgodnie z art. 701 – 705 KC dla kontraktu objętego Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIS.01.01.00-00-249/09
p.n. „Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach”

UMOWA [wzór]

O ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W TYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

„Zadanie 16 – Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, pod numerem POIS.01.01.00-00-249/09.

nr umowy: …………………………………………………..…………………………………

Niniejsza Umowa zawarta dnia …………………….. 2014 roku

pomiędzy:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000125241, kapitał zakładowy 64.369.000 zł, 
NIP 773-21-71-153,

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

a

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

Wykonawca został wyłoniony na podstawie art. 701 – 705 KC oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGWiK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie koncepcji ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach dla Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09/16.

- Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 6 do IDW.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

netto  ……………….. zł

(słownie złotych: …………………………….)

VAT (w %) …… %

brutto  ……………… zł

(słownie złotych: …………………………….)

- Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

- Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji w formie protokołu odbioru przez Zamawiającego jakości wykonanej dokumentacji oraz zgodności jej z umową, wiedzą inżynierską, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Jeżeli po odbiorze dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy wyjdą na jaw jej wady lub też nastąpi konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia bądź uzyskania dodatkowych uzgodnień w ramach obowiązującej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego w PEKAO S.A. I O/Tomaszów Maz. Nr 86124031451111000027860214, na rachunek Wykonawcy: Bank ……………………. Nr …………………………………...

- Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zmawiającego.

- O wszelkich zmianach konta, na które mają być dokonywane przelewy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 3

- Termin realizacji Umowy – 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wykonanie Etapu I prac tj. opracowanie analizy przyrodniczej lagun - maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Rozpoczęcie wykonywania Umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy.

§ 4

Strony do wzajemnych kontaktów ustalają przedstawicieli:

- po stronie Zamawiającego:

…………………………………tel. …………...

- po stronie Wykonawcy:

………………………………  tel. ……………..

§ 5

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera. Lider oznacza jednego z Wykonawców, któremu pozostali wykonawcy powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {................................................................. }

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 
W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.

- Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy wspólnie realizujący usługę, muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię Umowy, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu usługi.

§ 6

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą 
i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7

- Strony zobowiązują się do współpracy na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, 
w tym do przekazywania sobie danych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów udostępnionych dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.

- Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i tajemnicy udostępnionej mu dokumentacji przed dostępem osób nieuprawnionych, lub jej uszkodzeniem i zniszczeniem. Powyższe obejmuje również projekty dokumentów i rozciąga się na ich wersje elektroniczne.

§ 8

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego na
podstawie niniejszej umowy jej przedmiotu w zakresie wszystkich pól eksploatacji  miedzy innymi takich jak: utrwalanie, zwielokrotnianie techniką elektroniczną, a także drukarską, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnienie w inny sposób, wprowadzenie do pamięci komputera, w tym wprowadzenia do sieci Internet, użyczenie oraz najem, sporządzenie wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski, wykorzystywanie fragmentów utworu lub całości do celów promocyjnych i reklamy, w szczególności na stronach internetowych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do przedmiotu umowy, które obejmują jego opracowywanie oraz korzystanie z opracowania i rozporządzania nim.

3. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w przedmiocie umowy, wynikających z konieczności modyfikacji, ulepszeń utworu, o ile czynności te nie będą naruszały nabytych osobistych praw autorskich autora dzieła.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych nastąpi 
w ramach wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

§ 9

Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamienia.

§ 10

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy:

- nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

- nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów.

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia 
w terminie w tym w szczególności z uwagi na:

- wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

- konsekwencje niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy.

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wystąpienia w trakcie realizacji Umowy z Wykonawcą prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o których mowa w art 67, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- W przypadku wstrzymania z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013 dofinansowania dla Projektu,

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy także, w sytuacji:

- Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- Zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej uniemożliwiającej mu prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do wykonywania umowy 
w wyznaczonym terminie i nie podjął jej mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu;

- Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny przerwał świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy i nie realizuje jej przez okres 7 dni lub powoduje opóźnienie 
w realizacji jakiegokolwiek z zadań o okres przekraczający 14 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać Zamawiającemu wszelkie należne mu dokumenty i informacje.

- W wypadku, o którym mowa w powyższym ustępie Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usługi w zorganizowany, sprawany, mający na celu zminimalizowanie związanych z tym kosztów.

- W wyżej wymienionych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy i nie będzie żądał rekompensat za poniesione straty lub szkody.

- W przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 1b. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:

- w przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
i naliczy karę w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca za odstąpienie od umowy zapłaci karę w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nie uiszczenia kary w terminie, Zamawiający może ją potrącić z faktury obejmującej należności Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, ponoszą one odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

- Z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 13

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeżeli Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

§ 14

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

a)	Oferta Wykonawcy

b)	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

c)	Opis Przedmiotu Zamówienia

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Zmiany, wyjaśnienia, modyfikacje ww. dokumentów zachowują pierwszeństwo równe tym dokumentom.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: